# Charte du projet — LogiStock-SA

Oct 21, 2026

Cette charte reprend ton document d'origine, corrigé sur la forme sans changer le fond. Les ajouts sont dans la section 8 « Compléments » et la section 9 « Points à vérifier ».

Nom du projet : LogiStock-SA

Équipe de développement : Groupe n° 1 / Mama Dit Kama Traoré, Ahamadou Diarra, Nouhoum Berthé, Mouhamoud Diarra, Founè Koïta, Hamzata Salahadine, Gaoussou Cissé.

Version : 1.0

Date de validation : 21/10/2026

## 1. Contexte et justification

LogiStock-SA est une entreprise commerciale. Elle gère actuellement ses activités avec des outils dispersés (tableurs, cahiers papier et échanges d'e-mails), ce qui engendre des erreurs de stock, des pertes de temps et un manque de centralisation.

L'entreprise veut développer une application de gestion simplifiée afin de réduire les erreurs de stock et de ventes, et de centraliser les activités afin d'éliminer la redondance.

## 2. Objectifs du projet

L'objectif est de livrer une application de gestion simplifiée pour gérer les ventes, les stocks, les clients et les utilisateurs.

Elle doit pouvoir gérer :

- l'authentification et les rôles des utilisateurs ;

- les produits, leurs stocks, leurs catégories et leurs mouvements ;

- les clients, les commandes et les ventes.

## 3. Périmètre

3.1 Inclus

- Gestion des rôles et des utilisateurs.

- Gestion des ventes.

- Gestion des stocks.

- Application web accessible en temps réel.

3.2 Exclus

- Applications mobiles natives.

- Boutique en ligne pour les clients.

- Gestion des livraisons et de la logistique.

## 4. Les parties prenantes

- Scrum Master : il encadre le projet et participe au développement.

- L'équipe de développement : elle réalise le projet.

- L'enseignant : il valide les travaux.

## 5. L'équipe du projet

| Rôle | Membres |
| --- | --- |
| Chef de projet | Mama Dit Kama Traoré |
| Backend et base de données | Mouhamoud Diarra, Nouhoum Berthé |
| Frontend | Hamzata Salahadine, Ahamadou Diarra |
| Documentation et tests | Founè Koïta, Gaoussou Cissé |

## 6. Les contraintes

Le projet doit être livré à la huitième séance, et l'IA est interdite, sauf au niveau du code.

## 7. Risques majeurs

- Le retard d'un membre peut ralentir le projet.

- La perte du code est considérée comme une faute majeure.

## 8. Compléments

### 8.1 Objectifs mesurables (d'après le cahier des charges)

- Réduire les erreurs de gestion à moins de 1 % d'ici 3 mois.

- Remplacer les cahiers papier, qui font craindre une perte de données d'environ 20 %, par une base de données centralisée.

- Fournir à la direction un tableau de bord KPI.

### 8.2 Jalons (d'après le planning)

| Jalon | Semaine | Contenu |
| --- | --- | --- |
| J01 — Conception validée | S04 | Backlog, UML, architecture, ADR, MCD et MLD |
| J02 — Alpha | S08 | Authentification, RBAC, stock et revue de code |
| J03 — Livraison et soutenance | S11 à S12 | Application et Docker finalisés, livraison et présentation |

### 8.3 Réponses proposées aux risques

| Risque | Réponse proposée |
| --- | --- |
| Retard d'un membre | Travailler en binômes dans chaque équipe pour que quelqu'un puisse reprendre la tâche ; point d'avancement à chaque séance. |
| Perte du code | Dépôt Git partagé, commits fréquents, une copie de sauvegarde en plus du dépôt. |

### 8.4 Validation

| Rôle | Nom | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet | Mama Dit Kama Traoré | 21/10/2026 |  |
| Scrum Master | Aly Diallo |  |  |
| Enseignant | Ibrourahima Keita |  |  |